Приложение № 4

к долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях

муниципального образования

«Подпорожский муниципальный район»

на 2010-2014 годы»

Мероприятия по капитальному ремонту и модернизации муниципальных зданий

на 2010 г и до 2014 года.

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование работ | Финасирование районного бюджета, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 13083,6 |
| 1 | МОУ ДОД «Подпорожская детская школа искусств» | Капитальный ремонт мягкой кровли | 997,6 |
| 2 | МОУ Важинская СОШ №6 | Капитальный ремонт мягкой кровли | 1100,0 |
| 3 | МОУ «Центр диагностики и консультирования» | Капитальный ремонт мягкой кровли | 700,0 |
| 4 | МДОУ Детский сад №30 | Капитальный ремонт мягкой кровли | 1495,0 |
| 5 | МОУ Вознесенская СОШ №7 | Капитальный ремонт мягкой кровли | 1700,0 |
| 6 | МОУ Важинская СОШ №6 | Замена пола 1-го этажа | 400,0 |
|  | - « - | Ремонт внутренней системы отопления 1-го этажа | 414,0 |
| 7 | МУЗ Подпорожская ЦРБ | Изготовление ПСД на реконструкцию больницы | 5500,0 |
| 8 | Здание администрации | Частичная замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ (7 шт.) | 117,0 |
| 9 | Здание администрации МОУ Школа №8 МДОУ Детский сад №15 | Проведение энергоаудита зданий | 180,0 |
| 10. | МОУ Центр детского творчества | Установка теплосчетчика | 160,0 |
| 11 | МОУ Никольская СОШ №9 | Установка прибора учета ГВС | 160,0 |
| 12 | МДОУ Детский сад №17 | Установка прибора учета ГВС | 160,0 |
|  | 2011 год | 6140,0 |
| 1 | МДОУ Детский сад №30 | Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ | 800,0 |
| 2 | МДОУ Детский сад №17 | Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ | 800,0 |
| 3 | МОУ Никольская СОШ №9 | Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ | 700,0 |
| 4 |  | Проведение энергоаудита зданий Школы – 2 ед. Детские сады – 3 ед. Поликлиника – 1 ед. | 300,0 |
| 5 |  | Кап.ремонт мягкой кровли | 1000,0 |
| 6 |  | Кап.ремонт мягкой кровли | 1000,0 |
| 7 |  | Ремонт внутренней системы отопления | 400,0 |
| 8 | МДОУ Детский сад №5 | Установка теплосчетчика | 160,0 |
| 9 | МДОУ Детский сад №11 | Установка теплосчетчика | 160,0 |
| 10 | Центр диагностики и консультирования | Установка теплосчетчика | 160,0 |
| 11 | МДОУ Детский сад №29 | Ремонт электрооборудования, электроосвещения | 500,0 |
|  | 2012 год | 6000,0 |
|  |  | Выполнение перечня мероприятий, предусмотренных в бюджете | 6000,0 |
|  | 2013 год | 6000,0 |
|  |  | Выполнение перечня мероприятий, предусмотренных в бюджете | 6000,0 |
|  | 2014 год | 6000,0 |
|  |  | Выполнение перечня мероприятий, предусмотренных в бюджете | 6000,0 |